BÀI THỰC HÀNH 2: TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE CHO RIKKEIRETECH

Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn và lý do:

Chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã khá rõ, thời gian họp chỉ có 45 phút và nhóm cần xác định ngay những việc nên bắt đầu, dừng lại và tiếp tục thực hiện.

(b) Xếp thẻ T1–T5

| Thẻ | Nội dung | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc để kiểm thử đến cuối Sprint mới bắt đầu; cần kiểm thử sớm và thường xuyên hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop (viết lại): Cần thông báo và ghi nhận lỗi ngay khi phát hiện để cả nhóm xử lý kịp thời, không quy trách nhiệm cho cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner: Đây là vấn đề về yêu cầu sản phẩm, cần làm rõ nhu cầu người mua và cập nhật Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung điều kiện kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng sản phẩm. |

Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.

| Nội dung | Câu trả lời |
| --- | --- |
| Khía cạnh | Quy trình |
| Insight (vì sao xảy ra) | Việc kiểm thử chưa được thực hiện xuyên suốt Sprint mà bị dồn về cuối Sprint, khiến lỗi không được phát hiện sớm và không đủ thời gian sửa chữa. |

Hành động cải tiến (Improvement)

| Nội dung | Câu trả lời |
| --- | --- |
| Hành động cụ thể | Từ Sprint tiếp theo, Developers kiểm thử từng chức năng ngay sau khi hoàn thành, không chờ đến cuối Sprint; kiểm tra tiến độ kiểm thử trong Daily Scrum. |
| Người/nhóm theo dõi | Scrum Master Duy theo dõi việc thực hiện; Developers chịu trách nhiệm kiểm thử và sửa lỗi. |
| Khi kiểm tra lại | Trong Sprint Retrospective tiếp theo, sau 2 tuần. |
| Bằng chứng | Các PBI có kết quả kiểm thử được ghi nhận; kiểm tra xem chức năng đặt giữ máy đã được kiểm thử trước ngày cuối Sprint hay chưa và có đáp ứng DoD không. |

Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước phù hợp:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- H3 – Set the stage: Nhắc mục tiêu, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi và xem lại hành động của Sprint trước.

- H2 – Gather data: Mỗi người tự viết thẻ, sau đó cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint.

- H5 – Generate insights: Gom thẻ theo chủ đề và tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn.

- H1 – Decide what to do: Chọn một hành động cải tiến và thống nhất thời điểm kiểm tra lại.

- H6 – Close the retrospective: Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người và hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi sau.

Hoạt động bị loại và lý do:

H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo.

Lý do: Retrospective cần sự tham gia của cả nhóm để cùng tìm giải pháp và thống nhất hành động cải tiến, không phải do Scrum Master tự quyết định.

(b) Lời mở đầu của Duy

“Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm ra những điểm làm tốt và những vấn đề cần cải thiện, với mục tiêu làm việc hiệu quả hơn trong Sprint tiếp theo. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào quy trình, không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Chúng ta cùng thống nhất rằng mọi ý kiến đều được lắng nghe và mục tiêu là cải thiện cách làm việc của cả nhóm.”